广西桂钟项目

CFG桩 工程劳务分包

（K52+428~K59+040）

招标文件

招标人: 湖南交通国际经济工程合作有限公司

2024 年 9 月  日

目   录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   评标办法

第四章   合同格式

第五章   机械设备及人员

第六章   工程量清单及说明

第七章   图纸（另册）

第八章   投标文件的组成及格式

一、投标函及投标函附录

二、承诺书

三、法定代表证明书和授权委托书

四、劳务合作工程量清单

五、投标人基本情况表

六、施工组织管理

七、近三年完成的类似项目情况表

八、正在施工的和新承接的项目情况表

九、拟投入本工程的主要人员表

十、拟投入本工程的主要设备表

- 第一章 招标公告

广西桂钟项目CFG桩 工程劳务分包招标公告

- ⒈ 招标条件

- 本招标项目广西桂钟高速公路4标一工区 标段已由招标人中标，招标人为 广西桂钟项目部 。为了更有效地组织施工,现将  K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩  工程的劳务分包进行公开招标。现就招标事宜公告如下：

- ⒉ 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

本项目为 广西桂钟高速公路4标一工区 合同段，起点桩号  K52+428 ，终点桩号 K59+040 ，路线全长 5.825 公里。采用 双向四 车道 高速公路 标准建设，设计时速 120 km/h，路基宽 26.5 m。

2.2项目建设规模及招标范围：

主要工程量数量：  K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩4224根，桩长共63357.3m  ；本次招标内容主要包括： 配合放线、钻机定位、钻进成孔、CFG桩混合料灌注及拔管、桩头切除、打桩机移位、配合单桩荷载试验 等工程进行施工招标。

本次招标工程共分为  1  个标段。其标段划分及招标内容等见下表。

| 序号 | 工程类别 | 标段划分 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软土路基处理CFG桩工程 | 1 | 配合放线、钻机定位、钻进成孔、CFG桩混合料灌注及拔管、桩头切除、打桩机移位、配合单桩荷载试验等 |  |

本项目计划总工期： 5 个月。

- ⒊ 投标人资格要求

3.1在中国大陆境内合法注册的，具有 劳务 资质的企业或劳务公司；

3.2投标人注册资金不应低于人民币 100 万元；（资格投标人承接单项业务的劳务分包合同总金额不能超过其注册资金的五倍）

3.3具有较强的技术力量、经济实力、且有良好企业信誉的企业或劳务公司（被列入湖南建设投资集团有限责任公司黑名单库的分包单位不得参加投标）。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5每个投标人最多可对 1 个标段投标，每个投标人允许中 1 个标。

- ⒋ 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在 2024 年 10 月 10 日前在湖南交通国际经济工程合作有限公司（网址http://www.hicec.com/）前查看并下载招标文件。

4.2招标文件通常采用电子版文件，不收取费用。

- ⒌ 投标文件的递交及相关事宜

5.1递交投标文件

纸质投标文件递交：截止时间为 2024 年 10 月 10 日 10 时 00 分整，递交纸质投标文件地址为长沙市天心区新姚南路196号办公大楼420室。纸质投标文件要求投标人法人或委托代理人签字盖章。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点、或未按要求密封、或未按规定格式和加写标记的投标文件，或投标人未按本项目招标公告规定获取招标文件的，招标人将拒收。

5.3招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘，招标人将给予配合，投标人可与招标现场联系人 秦伟峰，18677625995 联系；在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因造成，由投标人自行承担责任。

- ⒍ 评标办法

本项目评标办法采用综合评分法。

- ⒎ 发布公告的媒介

本次招标在“湖南交通国际经济工程合作有限公司”，网址：http://www.hicec.com/

⒏ 联系方式

采 购 人：  湖南交通国际经济工程合作有限公司

地    址： 长沙市天心区新姚南路196号办公大楼420室

联 系 人：  胡沛

电    话： 15873196227

2024 年 09 月 29 日

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：湖南交通国际经济工程合作有限公司 地址：长沙市天心区新姚南路196号办公大楼420室 联系人：胡沛 电话：15873196227 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 广西桂钟高速公路4标一工区 |
| 1.1.5 | 工程地点 | 广西壮族自治区桂林市阳朔县 |
| 1.3.1 | 招标范围 | K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 150 日历天 实际进场日期以招标人通知为准，总工期不变。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 不低于按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）评定为合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：安全生产零事故、零死亡。 |
| 1.3.5 | 环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：无环境污染、水土流失事故和投诉事件发生，竣工环保验收一次性通过。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、在中国大陆境内合法注册的，具有 劳务 资质的企业或劳务公司； 2、投标人注册资金不应低于人民币 100 万元；（资格投标人承接单项业务的劳务分包合同总金额不能超过其注册资金的五倍） 3、具有较强的技术力量、经济实力、且有良好企业信誉的企业或劳务公司（被列入湖南建设投资集团有限责任公司黑名单库的分包单位不得参加投标）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2024 年 10 月 8 日 10 时 00分（投标截止时间前2日内） 形式：投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸或工程量清单中标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊或有可以出现歧义理解上的偏差的内容等，应当在上述规定时间前提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人应当自收到异议之日起1日内在“湖南交通国际经济工程合作有限公司平台”作出答复。澄清的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少2日前发出。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录“湖南交通国际经济工程合作有限公司平台”关注招标人发出的通知、变更、补遗、修改、澄清等内容，下载是否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在“湖南交通国际经济工程合作有限公司”补遗公告页面内发布，修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少2日前发出。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准） 形式：投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录“湖南交通国际经济工程合作有限公司”关注招标人发出的通知、变更、补遗、修改、澄清等内容，下载是否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | - 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 - 2、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 - 3、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 - 4、当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。 - 5、当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | - □无 - ☑有，最高投标限价 2550131 元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | - 自投标人提交投标文件截止之日起计算60日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □要求，投标保证金的金额： 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：/ 开户银行：/ 账 号：/ ☑不要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 15 日 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：壹份 是否要求提交电子版文件：是 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 广西桂钟高速4标一工区 合同段 CFG桩 工程第 1 标段劳务分包投标文件 投标人全称： （盖章） 法定代表人： （盖章） 在 年 月 日 时 分（北京时间，即开标时间）前不得开启 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：湖南交通国际经济工程合作有限公司4楼会议室 |
| 6.1.1 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人 评标专家确定方式：从相应评标专家中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标小组推荐中标候选人数 | 按评标得分由高到低顺序依次推荐前 3 名投标人为中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3日 公示的其他内容：/ |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金(银行转账、电汇、网银形式) 履约保证金的金额：2%签约合同价 □不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：纪检部 地 址：长沙市天心区新姚南路196号 电 话：0731-89758216 |

- 投标人须知说明

一、总则

（一）投标人必须具备独立法人资格，具有相应管理和施工能力，具有质量、安全、技术、设备、资金保证能力以及环境保护能力。承建过类似工程，信誉状况良好且未曾与招标人发生经济或其他纠纷。

（二）投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

（三）在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因造成，招标人均不负责。

（四）现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

二、现场考察

投标人如需对工程现场及其周围环境进行考察，请自行前往，自行考察工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料场、电源、通讯、交通条件、标段（包件）划分等，以帮助投标人了解现场情况，利于编标。

三、招标文件的澄清

投标人按“投标人须知前附表2.2.1 投标人要求澄清招标文件”要求的时间及方式提交需招标人澄清的内容。

招标人以“投标人须知前附表 2.2.2 招标文件澄清发出的形式”中规定将需要澄清的内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前列表第2.2.1 项规定的截止时间后提出的任何澄清要求。

四、招标文件的修改

招标人以“投标人须知前附表2.3.1 招标文件修改发出的形式”发布修改内容，并通知所有已购买招标文件的投标人。

投标人应注意及时浏览招标人发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

五、分包

本项目严禁转包和分包。

六、投标人资格要求

（一）资质条件

1.在中国大陆境内合法注册的，具有 劳务 资质的企业或劳务公司；

2.投标人注册资金不应低于人民币 100 万元；（资格投标人承接单项业务的劳务分包合同总金额不能超过其注册资金的五倍）

3.具有较强的技术力量、经济实力、且有良好企业信誉的企业或劳务公司（被列入湖南建设投资集团有限责任公司黑名单库的分包单位不得参加投标）。

（二）投标人不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

1.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

2.与本包件的其他投标人同为一个单位负责人；

3.与本包件的其他投标人存在控股、管理关系；

4.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

七、 投标报价

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件的组成及格式”的要求在投标函中进行报价。

投标人按照招标人提供的工程量清单格式，依据投标人须知前附表规定的方式填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，对应完成投标文件“已标价工程量清单”填写。评标小组将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。

除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

招标人按清单项及总价设置最高投标限价的，投标人的投标报价单价及合价均不得超过投标限价。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

八、投标有效期

详见投标人须知前附表规定。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

九、投标保证金

本项目不要求投标人递交投标保证金。

十、履约保证金

投标人中标后，必须以中标人公司的基本账户缴纳中标总额2%的履约保证金至招标人指定账户（账户名称：湖南交通国际经济工程合作有限公司；账号：4316 5900 0018 0100 22228；开户银行：交通银行长沙市八一路支行），履约保证金应在合同签订前足额提交。施工过程中履约保证金不返还，中标人在施工过程中未发生违约行为，合同履约完成办理最终结算并签订《最终结算协议》后30天内无息返还。

十一、投标文件的编制

（一）投标人编制的投标文件应包括下列文件：

1.投标函及投标函附录

2.承诺书

3.法定代表人身份证明及授权委托书

4.劳务合作工程量清单 包括以下内容：

(1)工程量清单说明

(2)已标价工程量清单

5.投标人基本情况

6.施工组织管理

施工组织设计应包含以下内容：投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容完整，贴近实际。总体控制在3000字以内）

施工组织设计文字说明应包含总体施工组织布置及规划、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键点和难点工程的施工方案、方法与技术措施）、工期计划及保证措施、工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证措施及其它应说明的事项等。

7.近三年完成的类似项目情况表

8.正在施工的和新承接的项目情况表

9.拟投入本工程主要人员表

10.拟投入本标段的主要设备表

（二）其他注意事项

投标文件应按“投标文件的组成及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合“投标文件的组成及格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

十二、投标文件的递交

投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，纸质投标文件递交地址为长沙市天心区新姚南路196号办公大楼420室。纸质投标文件要求投标人法人或委托代理人签字盖章。要求投标文件正本壹份、副本壹份，正本与副本应分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码，正、副本封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。投标人应将正、副本包装在一个封套内并密封包装，包装袋封口加盖投标人印章和密封章。不符合上述要求的投标文件招标人将不予签收。正本与副本有异之处，以正本为准，正副本投标文件纸质资料由招标人留存。

十三、开标

（一）开标程序

1. 招标人按招标文件规定时间在湖南交通国际经济工程合作有限公司4楼会议室进行开标。

2. 招标人将按第三章“评标办法”规定的评分原则计算评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价中的报价超出招标人公布的最高投标限价；

（3）投标报价中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记不一致。

十四、评标

（一）评标小组

1.评标小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（2）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

2.评标过程中，评标小组成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评标小组成员重新进行评审。

（二）评标原则

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标小组按照第三章“评标办法”的规定开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待恢复正常之后，应重新组织评审。

评标完成后，评标小组应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

十五、定标及中标

按照投标人须知前附表规定，评标小组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐前三名作为中标候选人。招标人根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。确定中标单位后，如因某种原因最终未能与中标单位签订合同，可从候选中标单位中依次递补或重新招标。

在投标有效期内，招标人应通过“湖南交通国际经济工程合作有限公司”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

招标人在确定中标人之日起按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3 日。公告内容包括中标人名称、中标价等信息。

十六、 签订合同

招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

十七、费用承担

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。投标人使用的技术所产生的知识产权纠纷，由投标人自行负责，招标单位不承担任何责任和费用。

中标单位按每项目 1000 元的标准承担专家评标补助费用。中标单位在签收中标通知书前，通过基本账户将该费用缴纳至公司指定账户中（账户名称：湖南交通国际经济工程合作有限公司；账号：4316 5900 0018 0100 22228；开户银行：交通银行长沙市八一路支行）。专家补助费用由公司合同管理部造表、公司财务管理部统一发放。

十八、纪律和监督

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益、社会公共利益或他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十九、投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章制度的，有权向投标人须知前附表中指定的监督部门投诉。

- 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法。综合评分相等时，评标小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）被湖南交通国际经济工程合作有限公司评为较高信用等级的投标人优先； （3）评标价和技术得分较高的投标人优先； （4）其他优先选择的情况。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）投标人填写工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （6）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （7）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的其他要求符合招标文件规定。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | （1）施工组织：20分； （2）评标价：60分 （3）业 绩：7分； （4）设 备：5分 （5）人 员：3分； （6）信 用：5 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： ⑴、评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 ⑵、评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”中规定被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的有效报价的算术平均值即为评标价平均值。 ⑶、评标基准价的确定： 将评标价平均值下浮5%作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 20分 | 总体施工组织布置及规划 | 4分 | ①80%≤优<100% ②70%≤良好<80% ③60%≤合格<70% ④不合格＜60% |
|  |  |  | 主要分项工程项目的施工顺序和施工方法 | 8分 |  |
|  |  |  | 工期计划及保证措施 | 5分 |  |
|  |  |  | 工程质量、安全生产、文明施工、环境保证措施 | 3分 |  |
| 2.2.4(2) | 业绩 | 7分 | 近三年来，有一项类似已完工程业绩的计3分；每增加一项类似工程业绩的加2分，加满4分为止。 |  |  |
|  | 设备 | 5分 | 达到最低要求的计3分。每增加一项主要设备加1分，加满2分为止。 |  |  |
|  | 人员 | 3分 | 施工负责人必须有类似经验，有两项及以上类似业绩加1分。（相关业绩合同中有证明或业主证明函） |  |  |
|  |  |  | 有证件（安全证、工程师证等）的加1分，加满2分为止。 |  |  |
|  | 信用 | 5分 | 信用分以公司劳务队伍库信用评价等级为准。优秀计5分，良好计3分，合格计2分，无信用评价等级队伍计合格。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 60分 | 评标价得分计算公式： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价， 则评标价得分=60－│偏差率×100×2│； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价， 则评标价得分=60－│偏差率×100×1│； |  |  |

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按评标得分由高到低顺序依次推荐前 3 名投标人为中标候选人。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表

（2）业绩：见评标办法前附表

（3）设备：见评标办法前附表

（4）人员：见评标办法前附表

（5）信用：见评标办法前附表

（6）评标价：见评标办法前附表

2.3评标基准价计算

评标基准价计算：见评标办法前附表

2.4评标价的偏差率计算：

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表

2.5评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表

（2）业绩评分标准：见评标办法前附表

（3）设备评分标准：见评标办法前附表

（4）人员评分标准：见评标办法前附表

（5）信用评分标准：见评标办法前附表

（6）评标价评分标准：见评标办法前附表

三、评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标小组可以要求投标人提交规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2评标小组依据评审标准规定的标准对投标文件进行初步评审。若投标文件有不符合评审标准的，招标人可要求投标人进行书面澄清；若最终澄清后仍不能符合招标文件规定的，则作废标处理，并没收投标保证金（如有）。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标小组应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标小组应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标小组应否决其投标。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2详细评审

3.2.1评标小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的得分。

（1）按本章第 2.2.4 项目（1）规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4 项目（2）规定的评审因素和分值对业绩、设备、人员、信用部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4 项目（3）规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.2 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.3评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标小组应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件相关信息的核查

3.3.1在评标过程中，评标小组应按第二章投标人须知中1.4.1投标人资格要求，核查投标人相关信息，不符合招标文件规定，评标小组应否决其投标。

3.3.2评标小组应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标小组应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

（3）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的业绩；

③其他弄虚作假的行为。

3.4投标文件的澄清和说明

3.4.1 在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标小组要求澄清或说明的，评标小组应否决其投标。

3.4.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标小组不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标小组的要求。

3.4.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.5投标文件中的细微偏差的认定与处理

（1）在对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，按照本“评标办法”第（三）款“评标程序”中第1条“报价文件初步评审”的规定予以修正并要求投标人进行澄清。

（2）施工组织设计/施工组织方案不够完善，评标小组根据评分因素酌情扣分；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。评标小组可要求投标人对细微偏差进行澄清。

3.6综合得分相同的评审方法

当最终汇总得分相同时，评标小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）投标报价低的投标人优先；

（2）被湖南交通国际经济工程合作有限公司评为较高信用等级的投标人优先；

（3）评标价和技术得分较高的投标人优先；

（4）其他优先选择的情况

3.7评标结果

3.7.1评标小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.7.2评标小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.7.3对于中标候选人标书中不合理的单价或总价，招标人有权要求投标人进行调整，如投标人不接受招标人的调整，可视为自动放弃中标，招标人不承担任何责任，并可以按得分高低重新选取中标人。

- 第四章 合同格式

广西桂钟项目CFG桩工程劳务施工合作协议

协议编号：

甲方：湖南交通国际经济工程合作有限公司广西桂钟项目部

注册地址：长沙市天心区新姚南路196号    邮编：410004

通讯地址：长沙市天心区新姚南路196号    邮编：410004

法定代表人：周强

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91430000183773136J

开户银行名称：交通银行长沙市八一路支行

开户银行账号：431659000018010022228

乙方：          （须填写营业执照登记的单位全称）

注册地址：   （以营业执照为准）          邮编：

通讯地址：   （以实际办公地址为准）      邮编：

法定代表人：

纳税人身份：（一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）

纳税人识别号：（国税代码，15位；若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位。）

开户银行名称：

开户银行账号：    （必须是在主管国税机关备案的账号）

为优质、高效完成 广西桂钟 项目工程项目的施工任务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经协商一致，签订本协议，以兹共同遵守。

# 第一条  总  则

一、甲乙双方施工负责人

1、甲方履行本协议的代表为 杨锡成 ， 联系电话： 13607313130 。

2、代表乙方执行本协议的施工负责人是          ，

身份证号：                 ，联系电话：             。

二、乙方的资质情况（扫描件或彩色复印件加盖乙方公章后存档作为本合同附件）

资质专业及等级：               ；

资质证书号码：                  ；

发证机关：                  ；

复审时间及有效期：                        ；

三、劳务合作的范围

1、暂定： 广西桂钟高速4标一工区 标段  K54+885-K55+865 桩号 段软土路基处理CFG桩 范围内相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。

2、甲方有权根据施工实际变化情况、乙方进度、履约能力等情况对劳务承包范围做出调整，乙方必须无条件服从甲方安排，并及时签订补充协议，如因乙方未及时与甲方签订补充协议，以甲方发函之日起视为乙方同意按照甲方的要求调整劳务承包范围。调整劳务承包范围后，本协议其他条款仍按约定履行。

四、合作形式

为有效实施合作，便于界定和管理，乙方在甲方的技术指导下独立完成本协议工程的工作。乙方负责提供完成本协议工程所需的全部劳务工作，并承担完成本协议工作所需的包括但不限于材料(甲供材料除外)、机械设备(购置、租赁或使用费)、施工及生活用电、用电计量器具、施工及生活用水、用水计量器具、协调等费用，按综合单价进行结算，综合单价按甲乙双方商定的劳务单价以工程量清单的形式体现在每一支付细目执行。

五、合作施工内容

按照本协议工程业主、监理、技术规范、设计图纸和甲方要求完成施工的所有工作，包括： 配合放线、钻机定位、钻进成孔、CFG桩混合料灌注及拔管、桩头切除、打桩机移位、配合单桩荷载试验等相关工作，项目部负责：提供符合施工要求的施工场地、桩渣挖运、桩间土挖运并提供混凝土至施工现场。

六、工程量

根据设计图纸，本协议工程预计工程量为： 后附《工程量清单》 。此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。完工结算数量应按实际完成、本协议约定的计量方法进行结算（完工结算数量不能超过本工程业主工程量清单数量或计量数量）。

七、协议金额

根据预计的工程数量和双方商定的综合单价，本协议工程预计协议金额（含税价）为       元（人民币）。其中，不含税价款为       元（人民币），增值税为       元（人民币），税率为    %。此金额是估算或设计数量的预计金额，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按本协议约定的计量方法结算的工程量和双方商定的综合单价确定。

八、履约保证金

本协议签订前，乙方须向甲方缴纳人民币     万元的履约保证金。在工程进行中，甲方扣除乙方违约罚金（如果有），其返还方式双方约定为：在乙方按合同约定完成其承担的所有工程并最终结算协议签订后30天内无息退还缴纳的履约保证金。

乙方承诺在发生下列任何一种情况下，甲方有权无条件将乙方提交的全部履约保证金进行抵扣作为乙方应承担的违约金，并根据实际违约情况保留追索的权利：1、乙方在甲方组织的履约考评中不及格的；2、乙方不能完全执行合同条款约定，对施工过程中的劳动力等资源组织不力、造成纠纷，致使合同不能正常履行的；3、乙方施工项目在施工中发生质量事故、安全事故、给甲方造成经济损失，对甲方的声誉造成不利影响的；4、乙方不按合同规定执行甲方的规章制度，经多次督促，不进行整改或整改不完全的；5、乙方进场完成部分工程量后申请退场或消极怠工的，甲方只支付给乙方完工合格工程的70%的工程款，余下30%工程款甲方不再支付给乙方。

九、农民工工资保证金

每期结算扣除结算工程款1.5%作为农民工工资保证金，甲方有权在乙方不及时发放农民工工资时动用该保证金。农民工工资保证金在乙方按合同约定完成其承担的所有工程并最终结算协议签订后30天内无息退还。

乙方承诺：每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交甲方。否则，甲方有权暂停支付最近一期及以后各期劳务施工合作协议价款。

乙方未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，甲方有权书面通知乙方从民工工资保证金和尚未支付的劳务施工合作协议价款中代乙方支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务施工合作协议价款向乙方支付。甲方的书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，乙方应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意甲方代付。

十、甲乙双方约定

乙方施工负责人      为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。乙方任何采购、租赁、借款、招工等经济活动必须以乙方名义签约、结帐、付款，甲方对乙方不提供任何担保。乙方不得以甲方名义对任何第三方进行工作联系或开展经营活动或办理经济往来。乙方因实施本工程与其他任何单位或个人发生经济往来与甲方无关，甲方也不承担因此产生的任何经济和法律连带责任。乙方如将本协议下的劳务作业转包或再分包给他人的，甲方有权立即解除并终止协议，乙方无权要求返还履约保证金，乙方必须立即退场，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

# 第二条  协议组成

一、本协议书及附件（包含乙方法人代表证明或授权书、营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产证、安全生产责任书、廉政合同等）及与本协议有关的补充协议；

二、明确双方权利义务的各种会议纪要、协议；

三、甲方与业主签订的本标段协议文件及相关资料；

四、乙方在本工程实施过程中应履行的业主、监理、质量监督单位和甲方下达的文件、通知、指令、进度计划等；

五、监理工程师及业主审批的施工方案及进度计划；

六、本工程业主的招标文件及其它与本工程有关的技术要求、施工图纸、《技术规范》等；

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，无特殊说明的以上列次序在先者为准。

# 第三条  劳务单价

一、乙方施工按工程量清单（见附件一）中支付细目的综合清单单价结算。

二、单价说明

1、工程量清单单价及总额包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、材料（甲供材料除外）、设备、管理、维护、质检（自检）、安全、环保措施、文明施工、动力能源、教育培训、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（包括承接本工程按国家税收法规、政策规定应负担的所有税费）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场、甲供材料运输及场内转运、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的所有费用。

2、除非本协议另有约定，本协议工程范围内的分项工程细目如果未列入工程量清单的结算细目中，则认为是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程，其费用已包含在上述有关工程量清单的细目单价中，不再另行结算和支付。

3、单价调整：无论何种因素的影响，上述工程量清单单价在本协议履行期内均不作任何调整。

三、材料及设备费用

1、甲方负责提供本协议范围内工程所需的甲供材料（附件二）的控购、场外运输、储存及保管，甲方提供材料部分的费用，在双方认定的消耗定额内，由甲方承担材料费用，超过消耗定额部分，则全部由乙方承担，则以价拨形式在乙方结算中扣除费用。

2、甲方负责施工现场高压变压器及高压计量器具的安装，并承担相应费用。乙方承担施工现场所须临时低压电力线路架设和低压计量器具的安装及生活、施工用电的相关费用。

3、乙方应自备电源，即自备发电机，并承担相应费用。

4、甲方租赁给乙方使用的机械设备由乙方承担使用期间的租金、维修保养、保管、动力能源消耗、安全等费用（见附件三）。

5、乙方负责本协议除约定由甲方提供材料以外其他所有材料的采购、保管、使用等，并承担相应费用。

6、乙方负责本协议除甲方提供机械设备以外其他所有机械设备的购置、租赁、维修保养、动力能源消耗等，并承担费用。

# 第四条  权利与义务

一、甲方权利与义务

1、负责对乙方施工范围内的工程质量、安全、进度、成本等进行监管；乙方在质量、安全、进度、工人工资支付等方面达不到要求的（具体表现在施工中，甲方向乙方发出停工整改通知单已达两次且乙方整改不认真、没有达到整改要求），甲方有权单方面解除本协议，乙方应无条件退场，由此给甲方、乙方及其他相关方造成的一切经济损失均由乙方承担。

2、负责提供本协议范围内乙方所需的工程设计图纸和其他相关技术资料，并负责技术交底，负责提供施工组织设计及进度计划。

3、负责提供乙方施工的准确桩位，做好施工前的测量放样工作。

4、有权委派具有相应工作经验的质检、试验、技术、测量、安全等管理人员监管乙方施工。

5、负责对业主、监理的一切事务并及时向乙方传达贯彻业主和监理的施工指令及会议精神。

6、负责及时组织办理对已完工程进行验收，验收不合格甲方有权要求乙方进行整改，乙方必须无条件执行，费用由乙方自理。

7、负责按照甲方工程结算管理办法办理乙方的工程结算，按照本协议约定向乙方支付款项。

8、负责监督乙方是否如期发放劳务作业人员工资、支付自购材料及租赁设备等费用。乙方未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用、自购材料及租赁设备等费用导致投诉或引发纠纷的，甲方有权暂停支付最近一期及以后各期劳务施工合作协议价款。并根据国家有关法律、法规、政策书面通知乙方从民工工资保证金和尚未支付的劳务施工合作协议价款中代乙方支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金。乙方应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意甲方代付。

9、负责协调乙方取得施工用水、用电的供应，协助乙方取得施工所需临时用地。

二、乙方权利与义务

1、在甲方的监督管理下，乙方全面负责并独立完成本协议范围内全部工程的施工任务，自担风险、自负盈亏，确保工程施工的质量、安全、环保、工期等满足本协议要求。

2、乙方应在进场后7日内向甲方提交满足本协议工程施工要求的人员、设备清单，以便甲方检查。担任本工程的管理和技术人员必须具有相应的资质和工作经验，人员、设备应满足业主、监理、甲方和工程进度要求。

3、严格按照业主、监理及甲方的要求组织施工，对业主、监理和甲方的工作指令应当如期完成，按甲方要求做好施工内业资料。如因乙方原因造成质量、安全等事故由乙方承担一切责任及经济损失。

4、乙方对甲方与业主签订的施工合同、补充协议、会议纪要及所有文件均已全部知悉，且乙方认同前述文件对乙方具有同等约束力，乙方必须遵守执行。

5、乙方施工负责人应常驻工地，必须每天考勤。若有特殊情况需离岗，必须向甲方项目部书面请假，得到批准并委托专人负责后才能离开工地。乙方施工负责人实际每月在工地时间最少为22天，否则视为乙方违约，如乙方施工负责人在工地时间未达到最少时间，每少一天，则乙方须按照500元/天的标准向甲方支付违约金。乙方施工负责人一个月内累计请假达 10 天，甲方视现场实际情况可提出撤换乙方施工负责人，乙方应无条件执行。其余人员项目部每月不少于三次定期或不定期地进行现场考勤。

6、负责乙方劳务人员的食宿及乙方自有设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，负责办理乙方自有机械设备的保险，并承担相应费用，火工材料需按规定安排专人管理与使用。

7、乙方应负责施工运输车辆的年检，并承担由于车辆违章、罚款、交通事故引起的全部责任和经济损失。乙方不得采用无牌无证或证件不齐的社会车辆从事本协议工程有关运输的工作，由此引起的一切责任和损失由乙方自行承担。

8、乙方应依法申报纳税，并按甲方要求提供可以抵扣进项的增值税专用发票及其它税务发票，乙方不得偷逃税款。乙方提供的发票必须符合税务部门要求以及满足甲方的要求，否则须承担因不开或者迟开发票导致的损失。

9、乙方必须为其劳务人员及时办理社会保险（及时通过书面形式将员工购买工伤保险情况上报甲方备案登记）并承担全部费用。

10、乙方必须为其所有员工购买人身意外伤害保险并承担员工工伤事故及意外事故的全部责任及经济损失，自行妥善解决施工范围内所有事故纠纷。

11、乙方必须如期支付劳务作业人员工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务作业人员工资发放登记表(必须有劳务作业人员本人签字) 交甲方备查，在此乙方承诺，劳务工人的工资总额不超过结算总额的 30 %，即甲方支付超过结算总额的 30 %，则视同乙方的劳务工人工资甲方已支付，如有不足部分由乙方承担一切责任与后果，乙方还须按时足额支付自购材料、租赁设备等费用。

12、乙方不得聘用当地（本协议中“当地”均指 阳朔 地区）民工或租用当地的机械设备，否则因此发生的纠纷，造成项目工程（含其它与乙方施工无关的工程）进度受阻，由乙方负责，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

13、乙方应维护甲方的名誉，不得做任何有损甲方名誉的事，否则甲方将有权解除并终止协议，由此造成的所有损失由乙方承担。

# 第五条  结算与支付

一、工程量确认原则

1、以甲方验收合格、乙方实际完成并经甲方书面确认的工程数量为准，其单价按双方商定的工程量清单单价执行。

2、在施工过程中，工程数量的认定按公司结算流程由项目部相关人员签字审核并签署意见，签字齐全后由合约部将结算上报至公司合同管理部审批，合约部根据公司审批意见进行办理，未经审批不得支付。

3、工程量清单中已有结算细目的项目按清单单价执行，新增劳务作业项目的单价，双方另行约定结算价格。

二、工程月结算与支付

1、甲方每月 10 日前按甲方的工程结算制度和程序对乙方上月完成的工程量进行认定，按本协议约定的工程量清单单价结算。甲乙双方相关人员签字并经甲方公司审批后，该结算单可作为当月进行支付的依据。如甲方未收到业主支付上月的月结账单款，乙方同意甲方延期支付，直到收到业主款项予以支付；如乙方未按甲方财务要求提供增值税发票，则甲方的付款期限相应顺延且不承担任何责任。

2、发票开具要求及责任：

（1）乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票，并在开票之后 15个工作日内将发票送达到甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期；

（2）乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项义务仍应按本协议约定继续履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与本协议约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

（3）乙方提供的发票为增值税专用发票的，乙方还应遵守如下条款：

①乙方提供专用发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

②因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

③乙方未按本协议约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票低于本协议中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付本协议暂估总价1%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止本协议。

④乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付本协议总价1%的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与本协议约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方有权拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止本协议。

⑤乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户发生变更应在变更后三个工作日内书面通知甲方，并签订本协议变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方有权拒绝支付款项，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

⑥因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

⑦如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

⑧如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

3、支付要求：

乙方指定专人办理与甲方结算及收款事宜，其中收款单位必须是公司营业执照上的全称,需与发票信息一致；开户银行和银行账号必须与在税务机关的登记信息一致。

4、本合同约定当期支付比例最高为当期结算金额的70%，项目可视业主资金拔付及项目资金情况在乙方承担的工程完工前最高支付到总结算金额的95.5%，预留1.5%的民工工资保证金、3%的工程质量保证金。农民工工资保证金在乙方按合同约定完成其承担的所有工程并最终结算协议签订后30天内无息退还。工程质量保证金在乙方最终结算协议签订并项目通车后2年内无息退还。

5、签证费用计算：

（1）设计变更、现场签证乙方按甲方签证流程得到确认，甲方报经业主确认后，方可作为结算依据。

（2）签证单采用日清月结，每月25日前为结算时间，乙方超过当月结算时限仍未报甲方核算，甲方对该签证不予结算。

6、乙方必须提供乙方施工负责人认可的工资表，并由甲方严格按制度对工资表进行核查后，方可支付劳务工程款。

三、工程完工结算

1、乙方完成在本协议项下的全部工程，工程经监理、业主验收合格并计量后，甲方与乙方进行工程完工结算。

2、根据每月甲乙双方签字认可并经公司审批的月结算单，按甲方结算程序进行工程完工结算，甲乙双方负责人签字认可并经公司审批后，该完工结算单为工程完工支付的依据。

四、工程完工支付

在业主及时足额支付本协议工程款的前提下，甲方将根据本协议工程完工结算单，在乙方按甲方的要求提供合法有效经认证可抵扣的增值税专用发票后，核实双方各自权利、义务应承担的各种费用，经甲乙双方签字确认无误后支付应付剩余款项。

- 进行工程完工结算和完工支付前，乙方必须出具与本协议工程有关的最终债权债务关系帐单，并申明甲乙双方已结清和已支付合同规定的全部款项（结算金额 3 %的工程质量保证金支付除外），双方合同义务（缺陷责任期义务和责任除外）履行完毕，乙方再无任何索赔要求，且乙方就本协议工程与任何第三方发生的相关经济往来和债务已全部清理完毕，与甲方无关，并签署备忘录。

- 乙方应充分理解本项目的资金状况，如因本工程的业主不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或延迟履行本合同约定义务的，乙方表示理解并承诺：前述情况不视为甲方违约，乙方不追究甲方责任，乙方应促使发包方（业主）履行施工合同或追究其相应责任，工程结算款支付周期视乙方施工的相应工程业主计量支付款到位情况和甲方资金状况而定，乙方不得对此提出任何索赔费用，甲方不承担任何资金占用利息。

七、所有签证及结算单据需按甲方规定的审批签字流程完成，甲乙双方相关人员签字并经甲方公司审批，甲方项目经理部盖章方为有效单据。

# 第六条  进度与工期

一、本协议工程的工期为 3 个月，即施工工期从施工进场时间开始计算(共 3 个月)，实际进场日期以项目部通知为准，总工期不变。乙方必须按照甲方总体进度要求保质保量保安全地完成本协议工程范围内的所有工作。

二、进度控制指标：按每月甲方下达的生产计划控制。

三、甲方有权根据业主、监理及工程实际情况对工期进行合理调整，乙方必须无条件执行，且不得以此向甲方提出任何补偿和索赔要求。

四、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶工应在服从甲方安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。

五、甲方如认为乙方进度滞后无法满足工期要求，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，乙方必须无条件执行，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，工期仍达不到甲方或本工程业主的施工进度要求时，甲方有权分割剩余工程交给第三方施工，直至解除并终止本协议，乙方必须无条件服从，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担。

六、在施工过程中因乙方原因造成逾期完工，乙方承担延期的违约责任，每超过一日，按 1000 元/天向甲方支付违约金。

七、在施工中如遇下列情况，经业主或甲方签证确认后，乙方不承担延期损失赔偿金，工期可相应顺延，甲方不承担由此所发生的劳务、设备、材料费用及损失等费用。

1、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；

2、发生不可抗力的事件，指发生了烈度为六度以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况；

3、由于业主的延误或阻碍（包括业主变更计划或变更施工图而不能继续施工；业主不能按时提供施工图纸、技术资料、解决征地拆迁、当地协调问题等）

4、由于当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。

注：除上述原因之外一切其他可能导致的乙方时间损失的（包括但不限于休息日、雨季影响、停水、停电、材料订货、承包商之间的时间配合等）的原因，皆已包括在本协议约定的工期内，不另行顺延。

# 第七条  质量与安全

一、工程质量管理

乙方工程施工质量必须满足包括但不限于以下要求：

1、本协议工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织验收。

2、本协议工程在施工过程中，乙方应严格按照国家现行颁发的施工技术规范、业主招标文件技术规范、施工图纸、业主、监理、甲方的规定和要求进行施工。

3、乙方必须自觉服从甲方、本工程的业主及工程监理机构的监督，并根据甲方要求如实填写有关工程施工原始记录等相关资料。

4、必须按甲方、业主和监理有关规定提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。

5、乙方必须严格按照甲方制定的工程质量保证体系进行质量控制，每一道施工工序须经甲方、监理检查签认合格，严把程序关，上一道工序合格后，方可进入下一道工序的施工。

6、乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。

7、在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的罚款和损失。

二、安全管理

1、乙方必须遵守国家安全生产相关法律法规，严格执行甲方与业主单位签订合同中有关安全生产的规定，按照甲方安全生产管理制度中有关安全生产的要求组织生产与施工。

2、乙方应成立安全生产组织机构，建立健全安全生产管理体系和各项安全生产规章制度、各类安全操作规程，明确并全面落实安全生产责任制，指派专人负责安全生产管理，落实岗位责任制，所有生产工序必须在安全员全过程监督下完成。

3、乙方必须配备至少 1 名专职安全员并持证上岗，对生产、施工现场进行全过程安全管理，及时消除生产、施工区域内的各种安全隐患，确保生产、施工安全。如乙方的专职安全员未在生产、施工现场监督管理，禁止一切生产、施工作业活动。

4、乙方应严格按照《安全生产法》的有关规定，对本单位从业人员进行安全教育培训与安全交底，配备必要的安全设备设施（特别要求：实施配电箱标准化，桥梁施工采用安全爬梯和装配式高空作业平台。）和人员劳动保护用品，严防安全生产事故的发生。乙方应严格按照《劳动法》的规定培训自己的劳务人员，经操作示范合格后方能上岗。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等必须持证上岗，且证件是在有效期内使用。甲方有权随时检查特种作业人员证件，如发现无证操作或证件过期失效，甲方督促乙方辞退无证人员，乙方不得推托必须立即执行。

5、乙方应严格执行《公路工程施工安全技术规范》中的相关规定，主动接受甲方监督检查。若乙方在生产、施工过程中，不按甲方要求进行生产、施工，有违规违章作业行为的，甲方有权采取警告、责令停工措施，并视具体情况按公司《安全生产奖罚实施细则》要求乙方承担相应金额的违约责任；若情节严重，甲方有权分割工程给第三方直至终止本协议，清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；

6、若乙方违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等造成人身伤亡事故，乙方必须积极组织抢救并及时上报甲方协同处理，乙方承担全部责任及相应损失(包括事后处理费用)，必要时甲方有权要求乙方承担相应金额的违约责任。

7、乙方应做好生产、施工现场防火、防盗、防触电、防淹亡、防机械伤害、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生，一旦发生事故必须及时向甲方报告。

8、乙方进入施工现场的从业人员应爱惜使用安全设备设施，正确配戴安全防护用品以及做好其它安全防护工作，安全防护用品损坏或丢失应及时补充。乙方从业人员应自觉维护好生产、施工现场的秩序，委派专人负责看管生产、施工现场，生产、施工现场的安全设施、用电设施、防护设施等不得随意拆改。安全设备、用电设备不得随意挪动，因生产、施工需要挪动的，应报甲方同意后实施。

9、乙方使用的工程车必须是已购买交通强制保险和第三方责任险的车辆，在施工现场无证或酒后驾车的乙方任何人员，由乙方负责清退相关人员，乙方拒不清退的甲方有权清退。乙方使用的特种设备必须经特种设备检验单位进行检验，检验合格颁发合格证书后方可投入使用。严禁使用已经明令淘汰的所有建筑生产、施工机具。

10、因乙方原因造成第三方人员伤亡和财产损失，由乙方承担责任和经济损失。

11、乙方必须自觉接受项目部组织的安全教育培训和安全技术交底，培训交底必须签字确认。

12、按照甲方要求安排人员，设置生产、施工现场的各类安全标志、标牌。

13、乙方需按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2017的规定要求做好临时用电工作。

14、乙方需向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

15、乙方应开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，配合甲方搞好应急演练工作。

16、按照《劳动法》的规定，乙方从业人员年龄下限不得低于16岁，上限不得超过55岁，并经过有相关资质的医院体检合格后方可进场作业。

17、乙方从业人员在工作以外的时间，发生任何违法行为、社会纠纷、交通事故等个人行为，一切后果由当事人自负，一概与本项目部无关。

18、严禁监守自盗，不做有害项目利益的事，如发现乙方从业人员有偷窃及其它有损项目利益的行为，将按照损失价值的十倍处罚当事人，情节严重者交由司法部门处理。

19、乙方必须严格实行班前教育、班前检查、班中巡查、班后清理、班后交接、班后小结“六步走”常态化管理。

20、乙方必须严格执行公司下发的《安全生产积扣分管理办法》。

21、乙方必须严格实行二维码实名制管理，做到一人一码，二维码内容应涵盖人员基本情况、教育培训、农民工工资支付等相关信息。

22、乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产责任书。

# 第八条  文明施工与环境保护

一、文明施工

1、乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求。

2、乙方生产、施工现场应按甲方指定位置和要求布置，做到合理有序，保证场容、场貌整洁文明。乙方未能保持环境整洁的，甲方有权雇工清理，所发生的费用概由乙方承担。

3、乙方的各种生产加工制作场地应硬化，场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求。

4、生产、施工现场的设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，标志、标牌整洁有序。甲方统一制作各类标志、标牌，乙方办理领用手续并负责保管和使用，故意遗失或损坏由乙方负责赔偿。

5、乙方生产、施工现场作业人员，必须正确佩戴安全帽、穿着反光背心，运料车辆货箱必须关闭严实，行驶速度不能超过5KM/小时，施工现场必须设立醒目的安全标识、标牌。

6、乙方大型临时设施，必须按项目部要求统一规划、按标准建设，不得乱搭乱建。如乙方使用甲方已建设好的临建设施，必须爱惜使用并保护好，如有损坏由乙方负责恢复原状或赔偿。

7、多单位施工作业时，乙方必须协调与其它单位的关系，相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工，使两者工作不受损害。

8、乙方在施工期间应遵纪守法，尊重当地的民风民俗，加强从业人员管理，教育员工增强安全意识。严防偷盗、打架、酗酒等事情的发生，配合甲方作好治安防范工作。乙方从业人员以甲方名义在外行骗，造成不良影响和各种损失的，由乙方承担一切责任，相关人员清退处理。

9、乙方必须按甲方提供的规范文本签订廉政合同。

二、环境保护

1、乙方必须按照法律法规、各级主管部门、公司以及甲方的要求，保护和改善作业现场的环境，控制现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和危害。

2、乙方应自觉接受甲方组织的环境保护教育培训和环保技术交底，培训交底必须签字确认。

3、乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。

4、乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理、扬尘等应由乙方自行解决处理，并按甲方、业主、监理要求在场内集中堆弃及场外运输，随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。

5、在整个施工过程中对乙方采取的环境保护措施，业主、监理和甲方有权监督，并向乙方提出整改要求。如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。如甲方先行赔付的，甲方有权向乙方追偿，甲方为实现自己的权益而产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、鉴定费及律师费等，前述费用也包括第三方向甲方索赔时甲方产生的所有费用）概由乙方承担。

5、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门。如发现有隐报瞒报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

6、施工过程中，发现影响施工的地下障碍物时应以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内，予以认可或提出修正方案。

7、积极参加甲方组织的各项环保管理活动，接受甲方环境污染事件的调查处理。

三、职业健康管理

1、甲方依法落实职业病防治措施，定期对作业场所进行职业病危害因素检测，并公布检测结果，建立健全从业人员健康监护档案。

2、甲方为乙方从业人员无偿提供合格的职业病防护用品，相关情况记入安全生产管理档案，并督促、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。

3、乙方必须按照法律法规、各级行政主管部门、业主、甲方的要求，预防、控制职业危害，防治职业病，保护从业人员的健康及相关权益。

4、乙方认真学习职业健康相关的法律法规及甲方职业健康管理制度并严格贯彻执行。

5、乙方因承担从业人员入职、离职前以及从业期间的健康检查费用，并将检查结果书面告知从业人员。

6、乙方负责施工区域的职业健康控制措施落实，严格遵守操作规程，牢固树立职业健康危害防护理念。

7、乙方应积极参加甲方组织的各项职业健康管理活动。

# 第九条  人员、材料、设备管理

一、人员管理

1、乙方拟投入本项目的主要人员（见附件，特殊工种附相关资质证件）。

2、乙方须满足本协议的人员要求。乙方的人员在进场后7天内必须接受甲方履约检查，乙方人员必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过45岁。

3、乙方施工负责人及主要技术人员离开工地 2 天以上需取得甲方书面同意。否则，缺勤一天按照500元/日向甲方支付违约金，以此类推。

二、材料供应

1、除由甲方提供的工程材料外，其它工程材料可由乙方自行采购。

2、在协议执行期间，无论何种原因，乙方采购的材料价格均不予调整，应视为双方预知的风险。

三、设备管理

1、乙方拟投入的主要机械设备（见附件）。

2、乙方应使用本协议所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，否则视为乙方违约。

# 第十条   缺陷责任期

一、本协议工程缺陷责任期为 24 个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。缺陷责任期内，乙方地址、通讯联络等发生变动时，均须及时书面通知甲方，以确保联络畅通。保修期间，乙方须在接到保修通知之日起3日内派人到场修理，涉及结构安全或使用功能的紧急抢修事故，乙方应在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。

二、在工程缺陷责任期内，乙方负责本协议项下全部工程缺陷的修复工作并承担相应责任和费用。在缺陷责任期内，本协议工程发生质量问题，如乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍进行修复，由此而发生的一切费用从甲方预留乙方工程结算金额 3 %的工程质量保证金中抵扣。

三、本协议工程缺陷责任期内甲方预留的工程质量保证金比例为乙方结算价的3%。乙方按合同约定完成其承担的所有工程后签订最终结算协议，扣除本协议工程在缺陷责任期内发生的相关费用后（乙方按照约定维修时产生的费用除外），项目通车后2年内将质量保证金余额无息退还。

本协议工程缺陷责任期内产生的以下费用均由乙方承担

1、乙方未按本合同约定时间到场修理而致甲方或业主另行委派或外委第三方进行修理所支出的一切费用。

2、因乙方的工程质量缺陷造成所有人、使用人、第三方人身财产损害的赔偿费用。

3、乙方不履行保修义务或者拖延保修造成的建设行政主管部门对甲方的罚款。因乙方保修不及时造成新的人身、财产损害的，由乙方承担赔偿责任。

4、因乙方的工程质量缺陷或乙方未完全履行保修责任造成业主扣罚甲方保修金的全额费用。

# 第十一条  协议终止

一、因政策变化、规划调整、不可抗力、业主方原因等因素导致工程停建，主合同无法履行或无必要再履行时，本协议自动终止。

二、协议签订7天内，乙方未能按本协议规定履约,甲方有权单方面解除或终止协议。

三、在施工中发生以下情况时，甲方有权单方解除协议，协议的解除自甲方发出或乙方收到书面解除通知函时生效，本协议终止履行，乙方不得拒绝并应按照书面解除通知函上内容立即组织退场。拒不退场的，甲方有权强制退场，所发生的费用由乙方承担。

1、乙方没有按本协议对本项目的主要人员、设备的要求履行义务，又不接受甲方管理规定。

2、乙方因自身原因连续2个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

3、乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。

4、乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对工程施工和项目部或甲方公司形象造成了严重损害。

5、乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。

6、乙方已不具备继续施工的能力。

7、乙方将本协议工程转包或再分包。

8、乙方利用甲方合同在社会上进行诈骗及其它不法行为的。

9、因乙方其他原因损害甲方形象或影响项目顺利施工的。

# 第十二条  违约责任

一、因政策变化、规划调整、不可抗力、业主方原因等因素导致工程停建，本协议无法履行或无必要再履行时，甲方不承担违约责任。

二、协议签订7天内，乙方未能按本协议规定履约,甲方有权单方面解除或终止协议，没收乙方提交的履约保证金，乙方不得要求任何赔偿。

三、如乙方因第十一条第三款所列原因退场，乙方承担下述违约责任：赔偿甲方另找劳务队伍增加的费用以及相关损失（赔偿费用的来源：在协议结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。

四、乙方未经甲方书面同意单方面中途退场时，乙方承担下述违约责任：乙方提交的履约保证金作为违约金予以扣除；甲方只支付给乙方完工合格工程的70%的工程款，余下30%工程款甲方不再支付给乙方；甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责；甲方保留继续向乙方要求赔偿损失的民事权利。

五、乙方不按税务机关规定合法及时地处理涉税事宜，导致甲方多缴纳税款的或承担其他责任的，该税务风险、税务罚款和其他一切法律责任由乙方承担。

六、乙方提供的增值税专用发票如出现下列情形，应按税务部门及甲方要求采取重新开具发票等补救措施，并承担包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等违约金赔偿；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿至足额。

1、乙方如因开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的；

2、乙方如因开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的；

3、乙方如因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的；

4、其他乙方原因导致的发票不合法合规的损失。

七、如因乙方原因造成协议终止，甲方没收乙方履约保证金，一切损失由乙方负责，如果履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿至足额。

# 第十三条  争议解决

因履行本协议发生争议，双方协商解决。协商不成的，提交长沙仲裁委员会仲裁，仲裁实行一裁终局。

# 第十四条  附  则

一、甲乙双方其他约定:

1、 乙方需对提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、授权委托书等资质文件的合法性和有效性提供公信力机关的证明文件，如资料存在虚假现象，甲方有权立即解除合同，由此造成的一切法律后果及违约责任由乙方承担。

二、本协议属于商务秘密，双方负有保密义务，不得向第三方泄露。

三、协议订立地点：广西壮族自治区桂林市阳朔县兴坪镇人民法院对面。

四、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，甲乙双方法定代表人或其授权的代理人签字盖章，乙方支付履约保证金后生效。全部工程完工后，缺陷责任期满并付款完毕后自动终止。

甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

联系地点：                          联系地点：

签订时间：                          签订时间：

相关附件：

1、《工程量清单》

2、《甲供材料清单》

3、《甲供设备清单》

4、《乙方设备清单》

5、《乙方人员清单》

6、其他

附件一：《工程量清单》

| 序号 | 细目内容 | 单位 | 估计工程数量 | 单价(元) | 金额(元) | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：《甲供材料清单》

| 材料名称 | 材料型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 |  |  |  |  |  |  |

附件三：《甲供设备清单》

| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：《乙方人员清单》

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 工作经历(年) | 身份证 号码 | 特殊工种岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：劳务协作队共     人，附《人员名单》。

附件五：《乙方设备清单》

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率（KW） 或容量（m3） 或 吨 位（T） | 数 量 （台套） | 新旧 程度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全生产责任书

甲方：湖南交通国际经济工程合作有限公司广西桂钟项目部

安全负责人：

乙方：

负责人：

为加强安全生产管理，落实安全生产责任，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强劳务队伍的自身管理。根据国家关于劳动用工安全管理规定，结合本项目的实际情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上签订此责任书：

一、乙方应实现的安全目标

（一）遵守国家法律法规和项目经理部的各项规章制度，履行安全生产职责，认真开展安全生产管理，做好劳务承包期间的安全生产工作。

（二）安全事故控制指标：不发生人员重伤和死亡，以及重大经济损失的生产安全事故；不发生主要责任交通死亡事故；杜绝火灾、爆炸事件。

二、甲乙双方安全责任划分

（一）甲方责任：

1. 负责对乙方的安全生产工作进行统一管理；

2. 乙方提供符合有关规定、标准的安全基础设施和作业条件，并指导乙方作进一步完善改进；

3. 负责告知乙方本项目经理部的各项安全生产管理制度、措施，以及安全生产管理机构、人员；确定乙方施工作业场所的危险因素和重大危险源，并进行公示；

4. 对乙方执行安全生产法规、制度，以及履行安全职责的情况进行检查、监督，排查施工现场和连队驻地安全隐患，对乙方提出整改要求，并监督其整改落实到位；

5. 负责对乙方进行项目级安全生产教育培训，对乙方劳务人员的作业操作资格进行审查，杜绝特种作业人员无证上岗情况；

6. 根据实际情况，负责对乙方进行有针对性的安全技术交底，包括有关安全技术要求、操作规程、安全专项施工方案等，并监督其执行落实；

7. 负责向乙方提供合乎公司要求的安全生产标志标牌，监督、教育劳务人员正确使用劳动防护用品；

8. 为乙方配备必要的应急救援物资，公示应急救援电话，组织乙方人员开展应急救援演练；对乙方发生的事故应立即投入抢险、抢救，严格控制事故发展，防止损失扩大；负责对生产安全事故进行调查、处理；

9. 根据安全生产奖惩制度，对乙方在安全生产工作中做出的特殊贡献给予表彰和奖励，对“三违”行为及时制止和纠正，对安全生产管理不善或不按要求进行整改落实，屡教不改的严格实施处罚。

（二）乙方责任：

1. 服从甲方统一协调管理，遵守国家安全法律法规及其他要求，遵守甲方的安全管理规章制度；

2. 配备 1 名责任心强的专职安全管理员并上报甲方。

3. 人员进场必须及时如实向甲方填报进场人员情况；严禁雇用童工、未成年工、有特殊疾病（如：癫痫、心脏病、高血压等）的不宜从事相关工种的作业人员及身份不明的人员；如有特种作业，要向甲方提供特种作业人员操作证，并负责办理复审等事项；

4. 及时安排所有劳务人员接受甲方组织进行的安全生产教育培训、安全技术交底和应急救援演练；参加负责对劳务人员进行日常性的安全教育，监督劳务人员执行安全技术交底。

5. 了解作业场所和施工工序中存在的危险因素，及时向劳务人员进行班前安全技术交底并记录，负责监督和指导其执行；

6.  严肃劳动纪律，杜绝“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”行为，禁止作业人员穿着拖鞋，赤膊露背进入施工现场，严禁作业人员酒后作业；

7. 坚持对危险性较大的作业场所和工序进行安全生产自查自纠，按照甲方要求，对各类安全隐患及时彻底整改；

8. 为劳务人员提供合格的劳动防护用品，并监督和指导其正确佩戴和使用；妥善安放和保管甲方提供的安全标志标牌；妥善保管应急救援物资；

9. 劳务人员提供满足职业健康和安全的生活、住宿条件，严格遵守《治安管理处罚条例》和项目部的各项规定；

10. 发现事故隐患或其他不安全因素、危及人身安全的紧急情况、安全事故，应立即向甲方报告，并协助甲方进行调查处理。严禁蓄意破坏事故现场、擅自处理事故或隐瞒事故。

三、本责任书一式三份，甲方执两份、乙方执一份。

甲方:         (公 章)           乙方:        (公 章)

安全负责人:                     负责人:

签订时间：         年         月          日

建设工程廉政合同

甲方：湖南交通国际经济工程合作有限公司广西桂钟项目部

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定，结合 软土路基处理CFG桩 工程建设特点，特订立本协议如下：

1、甲乙双方应当自觉遵守国家和广西省关于建设工程有关廉政建设的规定。

2、甲乙双方应严格遵守中央八项规定精神，经济活动过程中取得的各类票据要符合国家法律法规及公司规章制度。

3、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

4、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

5、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。

6、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

7、双方不得相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。

8、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及（或）承包商及材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员及材料设备供应商外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品，甲方不得接受乙方及材料设备供应商购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

11、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导、纪委或者对方上级单位举报，双方不得找任何借口对对方进行报复。

12、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方合同价格5%的违约金。被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

13、甲乙双方工作人员要严格履行《建设工程廉政合同》。履行《建设工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等义务。甲方应在工程建设合同中期向本单位纪委作出建设工程廉政执行情况报告。甲方纪委可视情况进行定期或不定期的检查。如有违反，对甲乙双方工作人员从严追究责任。

本廉政协议为  软土路基处理CFG桩 工程合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：　　　（签 章）　  　        乙方：      （签 章）

法定代表或其委托人：               法定代表或其委托人：

地　 址：　　　　　　　　　        地　 址：

电　 话： 　　　　　　 　          电　 话：

签约时间：     年    月    日　    签约时间：     年    月    日

- 第五章 机械设备及人员

- 结合工程实际需要，投标人要满足招标人对机械设备、人员的最低要求，具体如下：

- （一）机械设备投入最低要求

| - 机械设备名称 | - 规格型号 | - 额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（T） | - 单位 | - 数量 | - 设备状况 | - 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长螺旋钻机 | - 满足施工要求 | - 满足施工要求 | 台 | 2-3 | - 良好 | - 根据项目要求 |
| - 砼泵送设备 | - 满足施工要求 | - 满足施工要求 | - 台 | 2-3 | - 良好 | - 根据项目要求 |
| 发电机 | - 满足施工要求 | - 400kv | 台 | 1 | - 良好 | - 根据项目要求 |
| 挖机 | - 满足施工要求 | - 满足施工要求 | 台 | 1 | - 良好 | - 根据项目要求 |
| 桩头切除机 | - 满足施工要求 | - 满足施工要求 | - 台 | 2 | - 良好 | - 根据项目要求 |

注：自有设备需提供发票复印件。

- （二）人员投入最低要求

| - 序号 | - 岗位（职务） | - 人数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 施工负责人 | 1 |  |
| - 2 | 技术负责人 | 1 |  |
| - 3 | 安全员 | 1 | 有证 |
| - 4 | 电工 | 1 | 有证 |
| - 5 | 机手 | 根据机械设备配备 | 有证 |
| - 6 | 普工 | 6 |  |

- 1、项目管理人员最低要求

| - 人员 | - 数量 | - 资格要求 | - 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 施工负责人 | - 1 | - 工作经验 3 年以上，至少担任过 1 个 CFG桩工程 劳务分包工程的负责人。 | - 无在岗项目 |
| - 技术负责人 | - 1 | - 工作经验 5 年以上，至少担任过 1 个 CFG桩工程 劳务分包工程的技术负责人。 | - 无在岗项目 |

- 2、其他人员最低要求

| - 人员 | - 数量 | - 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| - 安全员 | - 1 | - 合法公民，55周岁以内，身体健康，需要持上岗证 |
| - 电工 | - 1 | - 合法公民，55周岁以内，身体健康，需要持上岗证 |
| - 机手 | - 根据机械设备配备 | - 合法公民，55周岁以内，身体健康，需要持上岗证 |
| - 普工 | - 6 | - 合法公民，55周岁以内，身体健康 |

- 对其他人员的最低要求，根据招标项目具体特点和实际情况确定。特种设备操作人员必须持证上岗。

- 第六章 工程量清单及说明

一、劳务工程量清单说明：

（一）本合同《工程量清单》中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际结算支付数量以承包人实际完成并通过监理、业主、签认和发包人项目经理认可的实际计量数量为准。

（二）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（三）工程量清单中的每一子目须填入单价，且只允许有一个报价。

（四）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料及配件（招标文件约定的甲供材料除外）、水费、电费、机械费、小型机具费、安装、施工标准化、临时设施费、施工辅助费、工地转移费、治安管理、环保及文明施工费用、培训、保险、缺陷修复、管理费、合理利润、税金等全部费用（特殊情况在备注中明确），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（五）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（六）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（七）投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

（八）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

（九）投标人提供实施性施工组织方案仅作为完成清单工作内容的最低标准，实际施工应无条件服从招标人对施工方案、投入及计划等工作的调整，相关产生费用视为已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

（十）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（十一）投标人在投标报价时应充分勘查现场施工条件、环境、气候等情况，以及本工程实施过程中合同双方的以下有关责任、义务、费用承担的约定。

（1）承包人为完成本合同承包工程所使用的机械、设备、材料(甲供材料除外)、辅材、人工、临时设施、辅助设施等均由承包人自行负责，其费用已全部包含在综合单价中，发包人不予任何补偿。

（2）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装、调试检测、标定、燃油、辅助用油、进出场、场内转运等费用，已包括在工程量清单相应子目的综合单价之中。

（3）承包人所投入人员的的进出场费、伙食费、水电费、薪酬、福利、保险、劳保用品、生活用品均由承包人自行承担。

（4）施工所需的水电费由承包人承担，废水排放由承包人自行解决，但必须满足业主下发的安全文明施工管理办法的相关要求，并采取相关措施,其费用已包括在综合单价中。

（5）除发包人提供的材料外，其他材料由承包人自行采购，但必须满足设计及施工规范的相关要求，确保工程施工质量。工程量清单综合报价中已包含的材料，若需发包人代为购买，发包人在结算时按采购价格加收5%管理费进行扣除，报价时应充分考虑。承包人应自行做好材料市场调查，若出现材料市场价格波动，视为承包人风险，本工程不予调整单价、不对材料价格调差。

（6）安全生产材料：安全防护设施（基坑围挡、安全防护网、标识标牌等）统一由项目部提供，投标人报价中应包含对安全防护设施的安装、转运、保管等费用，使用完毕应全数归还招标人，如有丢失或损坏，按该安全防护设施的采购价加收5%管理费在结算中扣除。其他安全用品（安全带、防坠器、安全帽、安全网、反光服等）由发包人统一购买，按实际需求提供，承包人派专人（材料授权人）到发包人安保部领用、安装并负责保管，如有丢失，损坏或重复领用，其费用按发包人采购价加5%管理费从承包人工程款中扣除。

（7）承包人在施工过程中须按照发包人的要求做好雨季施工的防排水措施、文明施工措施、安全环保措施等施工保证措施，施工措施费用包含在综合单价中。

（8）承包人在施工过程中应当加强对发包人的设备、物资、工程成品等所有设施的保护。因承包人施工原因造成发包人的设备、物资、工程成品等设施遗失或损坏的，承包人须赔偿所有损失。

（9）承包人施工进度无法满足工期，发包人有权增加队伍或调整劳务工程量，承包人不可以此为理由向发包人进行索赔。承包人在施工中，因承包人自身原因造成人员伤亡、机械设备损坏等一切损失均由承包人自己承担；如果承包人需要，发包人可以协助承包人处理事故，费用由承包人负责。

（10）因工程进度、质量、施工安全、环境保护等原因导致交通主管部门、业主、监理对发包人处罚，发包人依据相关管理制度对承包人予以罚款，从结算中扣除。

（11）承包人应严格按照甲方技术交底及施工规范要求进行施工，如未按要求施工导致的质量问题及返工费用由承包人自行承担。

（12）工作内容的签认，最终以承包人实际完成且经发包人签字认可的作业量为依据。验收数量，必须且只能经发包人现场主管工程师、项目部各相关部门、技术负责人、承包人负责人签字后，方才生效，再报项目部合同部审核。

（13）实际施工中发生的清单中没有的工程量通过发包人签认和发包人项目经理认可后按照经公司批复的工程劳务分包单价计价。

（14）在合同执行过程中，发包人、承包人双方之间发生的函件、字据、协议等，凡直接或间接的涉及经济利益或费用的，在双方经办人按规定完善相关手续的前提下，最终必须由本合同的双方签订人或授权代表签字方能生效。双方往来的涉及费用的所有函件、字据、协议等，未经本合同双方签字人或授权代表签字确认的一律无效。

（15）本工程工程量清单单价为价税分离单价，施工期间，若因国家政策、地方税务局、业主单位等要求招标人税率有所变动，则工程量清单中的不含税单价不变，税款按招标人要求进行调整，投标人不得有异议。投标人按招标人财务管理要求提供符合要求的增值税专用正规发票。

（十二）关于  软基处理CFG桩 工程施工的有关约定

（1）、发包人负责施工便道、成桩废渣清运、成桩后桩头凿除的场地开挖、施工场地平整、桩位施工放线与临时截排水设施。

（2）、发包方负责提供的材料：CFG桩混凝土，其损耗系数不超过10%。发包方负责提供CFG桩混凝土至施工现场，承包方负责泵送灌注。按照约定损耗限额提供材料，超过规定损耗部分，按采购价从承包方扣除。

（3）、根据设计要求，CFG桩试桩试验不少于总桩数的0.5%根，28d后取芯检测，要求28天龄期桩身无侧限抗压强度不小于10MP。达到桩身无侧限抗压强度后，对其进行标准贯入试验和复合地基荷载试验，单桩复合地基载荷试验承载力大于200kPa后方可进行施工。承包人应充分考虑工艺技术间隙带来的机械设备及人员窝工风险。

（4）、CFG桩在成孔及灌注过程中，如发生故障应及时查明原因，并采取补救措施。如检测发现有不合格，由承包方返工并承担费用(含材料费)。

（5）、工程量计算规则:

a、施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5m，桩体达到一定强度后，凿除预留桩头，超高灌注部分视为措施费不予计量。

b、按实际施工长度收方以米为单位计量，超过图纸所示位置和断面尺寸、长度及数量不予计量。

（十三）其他约定和说明

（1）投标人参与本次招标（包括现场勘查）所发生的差旅费、食宿费、招标文件资料购买费、投标文件编制费等一切费用均由投标人自行承担。

（2）柴油由发包人统一调拨提供，调拨价格按当地市场零售价格执行。发包人调拨给承包人的柴油费用金额，承包人无须再向招标人提供劳务税票。

（3）由于承包人原因造成发包人提供的物资或工程成品损毁、损坏、不合格的，承包人须赔偿对发包人造成的一切损失（包括但不限于务工损失、工程成品返工返修损失、对发包人的质量处罚损失、信誉损失等）。

（4）施工过程中如遇到自然灾害等造成承包人停工、误工的，视为承包人应承担的风险，承包人不得向发包人主张赔偿（除发包人已经从业主或保险公司获得相应赔偿的，可以在发包人获得赔偿范围内给与承包人补偿）

（5）因不可抗力、征地拆迁以及检查、检测、气候、地方环境等原因造成承包人作业人员、机具设备的闲置和费用损失，视为施工调整准备和综合单价内已包含的风险，不另行计价。

（6）施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内垃圾清运，试验用工，安全及文明施工用工，成品保护用工，迎检等，均视为包含在综合单价中，发包人不再签认任何零星用工。

（7）承包人使用的施工机械必须满足相应安全标准，若违章操作导致罚款等由承包人自行处理并承担费用，承包人必须配备交通车，车辆通行所需的费用由承包人自己承担，所有施工车辆必须手续齐全，禁止使用“三无”车辆，“带病”车辆或其他改装后运输车，若被路政、交警等部门扣压，由承包人自行负责解决。

二、工程量清单

K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩 劳务工程量清单

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 工作内容 | 计量规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFG桩（φ500mm） | m | 63357.3 | 35 | 2217506 | 1、工作内容：配合放线、钻机定位、钻进成孔、CFG桩混合料灌注及拔管、桩头切除、打桩机移位、配合单桩荷载试验等；项目部负责：提供符合施工要求的施工场地、桩渣挖运、桩间土挖运并提供混凝土至施工现场。 2、材料：导管、辅助材料，（项目部提供CFG桩混合料）； 3、设备及燃油：钻孔设备、混凝土泵压设备、桩头切除设备等全部相关设备及其燃油费、电费（自发电）； | 按实际施工长度收方以米为单位计量，超过图纸所示位置和断面尺寸、长度及数量不予计量 |  |
| 2 | 计日工预估 | 总额 | 110875 | 1 | 110875 | 1、工作内容：含人工工资及一切与工作相关的费用； | 按实际发生并经合同管理部核准的数量进行计量。 |  |
| 3 | 机械台班预估 | 总额 | 221750 | 1 | 221750 | 1、工作内容：含油耗、司机工资、转运、修理等一切与工作相关的费用； | 按实际发生并经合同管理部核准的数量进行计量。 |  |
| 不含税总限价 |  | 元 |  |  | 2550131 |  |  |  |

1、以上包干综合单价包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、材料（甲供材料除外）、设备、管理、协调、维护、技术、质检（自检）、安全、环保措施、动力能源、电费、水费、临时用地、保险、国家规定的税费（增值税除外）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场及本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的所有费用。

2、投标单价除注明的工作内容外，已包含承包人临时住房、临水临电接引、施工准备（包括施工现场清理）、技术资料费、施工便道维护费、成品保护、完工清场，甲供材料的现场卸料、二次倒运及保管等费用，不另计费。

3、本次招标采用单价合同形式，按实际完成的合格工程数量结算。投标人应充分考虑招标文件的各项要求和本工程的实际情况，根据自身实力，充分考虑市场变化的风险，自主报价、风险自担。

4、投标人应对因恶劣的气候、不明地质条件、当地人为环境、建设单位原因等因素造成费用增加进行了充分考虑，确认这些属于商业风险，已包含在投标单价中。同时将施工现场文明施工、安全防护、职业健康、缺陷修复等合同中明示或暗示的所有责任和风险（包括物价及工费上涨、居民阻工、环保措施等）所发生的费用予以考虑并包含在投标报价单价中。因不可抗力、征地拆迁以及检查、检测、气候、地方环境等原因造成劳务企业人员、机具设备的闲置，视为施工调整准备，不另行计价。

- 第七章  图纸

招标人编写提供或查阅图纸的有关说明

- 第八章  投标文件的组成及格式

正/副本

广西桂钟项目CFG桩 工程

劳务分包

（K52+428~K59+040）

投标文件

投标人:                                   （盖公章）

年     月     日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、承诺书

三、法定代表人身份证明和授权委托书

四、标价的劳务合作工程量清单

五、投标人基本情况表

六、施工组织管理

七、近三年完成的类似项目情况表

八、正在施工的和新承接的项目情况表

九、拟投入本工程的主要人员表

十、拟投入本工程的主要设备表

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致： 湖南交通国际经济工程合作有限公司

1、我方在仔细研究了 广西桂钟项目 K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩 工程劳务招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察了工程现场后，愿意以人民币（大写）    元（￥          ）的投标总报价（该投标总价为不含税预估金额，不作为实际结算依据），工期 90 日历天，按合同约定实施和完成全部工程，工程质量达到招标文件的约定标准。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我方同意在投标文件有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、我方理解：招标人可不接受我方的投标，招标人也无须承担任何形式的费用和责任。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：                 （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字）

日  期：        年    月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 5%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 不适用 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 不适用 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 不适用 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 不适用 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 无 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 结算金额的3% |  |
| 12 | 保修期 | 自实际交工日期起计算5年 |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字）

日  期：        年    月     日

二、承诺书

致： 湖南交通国际经济工程合作有限公司

我方参加了 K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩 标段工程劳务的投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、我方自愿接受并保证遵守贵方的规章制度和管理办法，绝对服从管理和安排。

2、我方承诺用于本工程的人员和设备全部按合同要求进场，施工过程中未经贵方同意，不降低人员和设备配置；当工程进度不能满足要求，我方承诺无条件增加人员和设备。

3、我方承诺严格按施工技术规范和设计图纸文明施工，确保工程的安全、质量、进度和工程形象。本工程若发生非贵方直接原因引起的安全、质量事故及因我方原因造成机具设备的被盗，一切损失及后果由我方承担，并愿意接受贵方的处罚。

4、若因我方原因导致工程进度明显滞后，现场形象达不到业主、监理和项目部的要求，我方同意贵方对工程进行分割，并承担相应的经济损失；情节严重时，贵方可与我方终止该合同。

5、我方承诺按时发放民工工资，加强民工管理，绝对保证无因民工工资问题而影响贵方的正常工作和企业形象。

6、我方承诺一定尊重当地的民风民俗，并保证不在当地赊欠财物，由此所造成的一切后果与贵方无关。

7、在未征得贵方的同意下，我方保证不聘请本工程所在地的民工。如有发生，我方接受贵方的处罚。

8、无贵方的书面委托，我方保证不擅自采购用于本工程的永久性材料。

9、因我方管理不善、技术力量薄弱或风险估计不足等原因所引起的任何后果，由我方承担全部责任；我方承诺与贵方无关，并保证不与贵方发生合同纠纷。

10、在劳务合作过程中，我方如出现违约行为，自愿接受贵方的处罚。

投标人：                          （盖公章）

法定代表人或授权代理人:            （签字）

日  期：        年    月     日

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年   月   日

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔签名）   性别：    年龄：    职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用电子印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人      （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改              标段劳务分包施工投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签    字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签   字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.本授权委托书后需附的法定代表人身份证明格式见前页《法定代表人身份证明》；

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用电子印章、签名章或其他电子制版签名；

法定代表人二代身份证、须同时提供正、反两面复印件

委托代理人二代身份证、须同时提供正、反两面复印件

- 四、劳务合作工程量清单

一、劳务工程量清单说明：

（一）本合同《工程量清单》中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际结算支付数量以承包人实际完成并通过监理、业主、签认和发包人项目经理认可的实际计量数量为准。

（二）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（三）工程量清单中的每一子目须填入单价，且只允许有一个报价。

（四）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料及配件（招标文件约定的甲供材料除外）、水费、电费、机械费、小型机具费、安装、施工标准化、临时设施费、施工辅助费、工地转移费、治安管理、环保及文明施工费用、培训、保险、缺陷修复、管理费、合理利润、税金等全部费用（特殊情况在备注中明确），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（五）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（六）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（七）投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

（八）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

（九）投标人提供实施性施工组织方案仅作为完成清单工作内容的最低标准，实际施工应无条件服从招标人对施工方案、投入及计划等工作的调整，相关产生费用视为已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

（十）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（十一）投标人在投标报价时应充分勘查现场施工条件、环境、气候等情况，以及本工程实施过程中合同双方的以下有关责任、义务、费用承担的约定。

（1）承包人为完成本合同承包工程所使用的机械、设备、材料(甲供材料除外)、辅材、人工、临时设施、辅助设施等均由承包人自行负责，其费用已全部包含在综合单价中，发包人不予任何补偿。

（2）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装、调试检测、标定、燃油、辅助用油、进出场、场内转运等费用，已包括在工程量清单相应子目的综合单价之中。

（3）承包人所投入人员的的进出场费、伙食费、水电费、薪酬、福利、保险、劳保用品、生活用品均由承包人自行承担。

（4）施工所需的水电费由承包人承担，废水排放由承包人自行解决，但必须满足业主下发的安全文明施工管理办法的相关要求，并采取相关措施,其费用已包括在综合单价中。

（5）除发包人提供的材料外，其他材料由承包人自行采购，但必须满足设计及施工规范的相关要求，确保工程施工质量。工程量清单综合报价中已包含的材料，若需发包人代为购买，发包人在结算时按采购价格加收5%管理费进行扣除，报价时应充分考虑。承包人应自行做好材料市场调查，若出现材料市场价格波动，视为承包人风险，本工程不予调整单价、不对材料价格调差。

（6）安全生产材料：安全防护设施（基坑围挡、安全防护网、标识标牌等）统一由项目部提供，投标人报价中应包含对安全防护设施的安装、转运、保管等费用，使用完毕应全数归还招标人，如有丢失或损坏，按该安全防护设施的采购价加收5%管理费在结算中扣除。其他安全用品（安全带、防坠器、安全帽、安全网、反光服等）由发包人统一购买，按实际需求提供，承包人派专人（材料授权人）到发包人安保部领用、安装并负责保管，如有丢失，损坏或重复领用，其费用按发包人采购价加5%管理费从承包人工程款中扣除。

（7）承包人在施工过程中须按照发包人的要求做好雨季施工的防排水措施、文明施工措施、安全环保措施等施工保证措施，施工措施费用包含在综合单价中。

（8）承包人在施工过程中应当加强对发包人的设备、物资、工程成品等所有设施的保护。因承包人施工原因造成发包人的设备、物资、工程成品等设施遗失或损坏的，承包人须赔偿所有损失。

（9）承包人施工进度无法满足工期，发包人有权增加队伍或调整劳务工程量，承包人不可以此为理由向发包人进行索赔。承包人在施工中，因承包人自身原因造成人员伤亡、机械设备损坏等一切损失均由承包人自己承担；如果承包人需要，发包人可以协助承包人处理事故，费用由承包人负责。

（10）因工程进度、质量、施工安全、环境保护等原因导致交通主管部门、业主、监理对发包人处罚，发包人依据相关管理制度对承包人予以罚款，从结算中扣除。

（11）承包人应严格按照甲方技术交底及施工规范要求进行施工，如未按要求施工导致的质量问题及返工费用由承包人自行承担。

（12）工作内容的签认，最终以承包人实际完成且经发包人签字认可的作业量为依据。验收数量，必须且只能经发包人现场主管工程师、项目部各相关部门、技术负责人、承包人负责人签字后，方才生效，再报项目部合同部审核。

（13）实际施工中发生的清单中没有的工程量通过发包人签认和发包人项目经理认可后按照经公司批复的工程劳务分包单价计价。

（14）在合同执行过程中，发包人、承包人双方之间发生的函件、字据、协议等，凡直接或间接的涉及经济利益或费用的，在双方经办人按规定完善相关手续的前提下，最终必须由本合同的双方签订人或授权代表签字方能生效。双方往来的涉及费用的所有函件、字据、协议等，未经本合同双方签字人或授权代表签字确认的一律无效。

（15）本工程工程量清单单价为价税分离单价，施工期间，若因国家政策、地方税务局、业主单位等要求招标人税率有所变动，则工程量清单中的不含税单价不变，税款按招标人要求进行调整，投标人不得有异议。投标人按招标人财务管理要求提供符合要求的增值税专用正规发票。

（十二）关于 软基处理CFG桩 工程施工的有关约定

（1）、发包人负责施工便道、成桩废渣清运、成桩后桩头凿除的场地开挖、施工场地平整、桩位施工放线与临时截排水设施。

（2）、发包方负责提供的材料：CFG桩混凝土，其损耗系数不超过10%。发包方负责提供CFG桩混凝土至施工现场，承包方负责泵送灌注。按照约定损耗限额提供材料，超过规定损耗部分，按采购价从承包方扣除。

（3）、根据设计要求，CFG桩试桩试验不少于总桩数的0.5%根，28d后取芯检测，要求28天龄期桩身无侧限抗压强度不小于10MP。达到桩身无侧限抗压强度后，对其进行标准贯入试验和复合地基荷载试验，单桩复合地基载荷试验承载力大于200kPa后方可进行施工。承包人应充分考虑工艺技术间隙带来的机械设备及人员窝工风险。

（4）、CFG桩在成孔及灌注过程中，如发生故障应及时查明原因，并采取补救措施。如检测发现有不合格，由承包方返工并承担费用(含材料费)。

（5）、工程量计算规则:

a、施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5m，桩体达到一定强度后，凿除预留桩头，超高灌注部分视为措施费不予计量。

b、按实际施工长度收方以米为单位计量，超过图纸所示位置和断面尺寸、长度及数量不予计量。

（十三）其他约定和说明

（1）投标人参与本次招标（包括现场勘查）所发生的差旅费、食宿费、招标文件资料购买费、投标文件编制费等一切费用均由投标人自行承担。

（2）柴油由发包人统一调拨提供，调拨价格按当地市场零售价格执行。发包人调拨给承包人的柴油费用金额，承包人无须再向招标人提供劳务税票。

（3）由于承包人原因造成发包人提供的物资或工程成品损毁、损坏、不合格的，承包人须赔偿对发包人造成的一切损失（包括但不限于务工损失、工程成品返工返修损失、对发包人的质量处罚损失、信誉损失等）。

（4）施工过程中如遇到自然灾害等造成承包人停工、误工的，视为承包人应承担的风险，承包人不得向发包人主张赔偿（除发包人已经从业主或保险公司获得相应赔偿的，可以在发包人获得赔偿范围内给与承包人补偿）

（5）因不可抗力、征地拆迁以及检查、检测、气候、地方环境等原因造成承包人作业人员、机具设备的闲置和费用损失，视为施工调整准备和综合单价内已包含的风险，不另行计价。

（6）施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内垃圾清运，试验用工，安全及文明施工用工，成品保护用工，迎检等，均视为包含在综合单价中，发包人不再签认任何零星用工。

（7）承包人使用的施工机械必须满足相应安全标准，若违章操作导致罚款等由承包人自行处理并承担费用，承包人必须配备交通车，车辆通行所需的费用由承包人自己承担，所有施工车辆必须手续齐全，禁止使用“三无”车辆，“带病”车辆或其他改装后运输车，若被路政、交警等部门扣压，由承包人自行负责解决。

二、工程量清单

K54+885-K55+865段软土路基处理CFG桩 劳务工程量清单

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 工作内容 | 计量规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFG桩（φ500mm） | m | 63357.3 |  |  | 1、工作内容：配合放线、钻机定位、钻进成孔、CFG桩混合料灌注及拔管、桩头切除、打桩机移位、配合单桩荷载试验等；项目部负责：提供符合施工要求的施工场地、桩渣挖运、桩间土挖运并提供混凝土至施工现场。 2、材料：导管、辅助材料，（项目部提供CFG桩混合料）； 3、设备及燃油：钻孔设备、混凝土泵压设备、桩头切除设备等全部相关设备及其燃油费、电费（自发电）； | 按实际施工长度收方以米为单位计量，超过图纸所示位置和断面尺寸、长度及数量不予计量 |  |
| 2 | 计日工预估 | 总额 | 110875 |  |  | 1、工作内容：含人工工资及一切与工作相关的费用； | 按实际发生并经合同管理部核准的数量进行计量。 |  |
| 3 | 机械台班预估 | 总额 | 221750 |  |  | 1、工作内容：含油耗、司机工资、转运、修理等一切与工作相关的费用； | 按实际发生并经合同管理部核准的数量进行计量。 |  |
| 不含税总价 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

1、以上包干综合单价包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、材料（甲供材料除外）、设备、管理、协调、维护、技术、质检（自检）、安全、环保措施、动力能源、电费、水费、临时用地、保险、国家规定的税费（增值税除外）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场及本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的所有费用。

2、投标单价除注明的工作内容外，已包含承包人临时住房、临水临电接引、施工准备（包括施工现场清理）、技术资料费、施工便道维护费、成品保护、完工清场，甲供材料的现场卸料、二次倒运及保管等费用，不另计费。

3、本次招标采用单价合同形式，按实际完成的合格工程数量结算。投标人应充分考虑招标文件的各项要求和本工程的实际情况，根据自身实力，充分考虑市场变化的风险，自主报价、风险自担。

4、投标人应对因恶劣的气候、不明地质条件、当地人为环境、建设单位原因等因素造成费用增加进行了充分考虑，确认这些属于商业风险，已包含在投标单价中。同时将施工现场文明施工、安全防护、职业健康、缺陷修复等合同中明示或暗示的所有责任和风险（包括物价及工费上涨、居民阻工、环保措施等）所发生的费用予以考虑并包含在投标报价单价中。因不可抗力、征地拆迁以及检查、检测、气候、地方环境等原因造成劳务企业人员、机具设备的闲置，视为施工调整准备，不另行计价。

投标人                               （盖章）

投标人法人代表或授权代理人：           (签字）

- 五、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 主要资质及有效年限 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 营业执照号有效年限 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  | 安全生产许可证有效期限 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：在本表后应附：企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本的复印件并加盖公章。

- 六、施工组织管理

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在3000字以内）：

1、总体施工组织布置及规划；

2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键点和难点工程的施工方案、方法与技术措施）；

3、工期计划及保证措施；

4、工程质量保证措施；

5、安全生产保证措施；

6、文明施工、环境保证措施；

7、其它应说明的事项；

- 七、近三年完成的类似项目情况

| 项目 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程（公里） |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在该工程中完成的项目内容 | 路基土石方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防排水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通涵结构物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁基础 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁下构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁上构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁附属 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隧道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 房建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（万元） | 合同 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结算 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期（月） |  | 合同 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际 |  |  |  |  |  |
| 发包人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人项目经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表后必须附与项目签订的合同协议书复印件（原件备查），否则业绩不予认定。

八、正在施工的和新承接的项目情况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包人单位名称 |  |  |  |
| 发包人项目经理姓名 |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |
| 承担的主要工作内容 |  |  |  |
| 现完成工作量的比例（%） |  |  |  |
| 技术等级 |  |  |  |
| 合同工期 |  |  |  |
| 预计完工 |  |  |  |
| 投入的主要人员 |  |  |  |
| 投入的主要设备 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：含所有项目，包括已收到中标通知书但尚未签约的项目；表后必须附与项目签订的合同协议书复印件（原件备查），否则业绩不予认定。

九、 拟投入本工程主要人员表

（一）拟投入本工程人员清单

| 岗位（职务） | 人员数量 | 职称或主要人员任职资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）拟投入本工程特殊工程人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发证机关 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：特殊工种人员必须持证上岗，将证书复印件（并加盖单位章）附在本表后，作为合同履约考核部分。
（三）拟投入本工程主要管理和技术人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  | 职称 |  |  |
| 工作年限 |  |  | 执业资格证书编号 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 备注 |

注：本表后应附主要管理人员和主要技术人员的身份证、职称资格证的复印件并加盖单位公章。

十、拟投入本工程主要设备表

| - 机械设备名称 | - 规格型号 | - 额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（T） | - 单位 | - 数量 | - 设备状况 | - 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 根据项目要求 |

注：要求后附所有机械设备的发票复印件并加盖单位公章，发票原件准备好备查。